（一）舞钢市誉森生态专业合作社。（首席服务员副市长马鹏飞、服务员市水利局局长崔盘营、联络员水利局副局长李悦玲）

一是针对誉森生态农业专业合作社企业葡萄销售难问题，积极联系当地大型超市帮助解决葡萄销售难问题。

二是围绕誉森专业合作社持续发展问题，结合宏康药业产能需求，乡政府于2020年3月以乡村旅游和产业发展带动农民增收，向水利局提出治理凤凰山小流域建议，2020年6月列入省市项目库。该项目于2021年1月29日批复，总投资305万，规划治理水土流失面积600 hm2，其中栽植水保林14.17 hm2，（火炬松、杜鹃花）营造经济林45.83 hm2，（枇杷果）封禁治理540 hm2。工程于2021年5月20日开工建设，目前已全部完成建设任务。

三是2021年誉森成功创建平顶山市级水土保持示范园，2021年平财预[2021]502号《平顶山市财政局平顶山市水利局关于下达2021年市级创建水土保持生态文明工程奖励资金的通知》下达市级财政奖励资金30万元，计划在誉森农业专业合作社建设水土保持科技展厅一栋，用于水土保持科技宣传及园区农副产品展示，以提升誉森农业专业合作社农副产品知名度，目前已完成招投标工作，下步进行开工建设。截止目前企业经营一切正常，无问题。