舞发改〔2018〕57号

关于舞钢市2018年农村中小学教师周转宿舍建设项目实施方案的批复

舞钢市教育体育局：

你单位报来《舞钢市2018年农村中小学教师周转宿舍建设项目实施方案》的请示已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称：舞钢市2018年农村中小学教师周转宿舍建设项目。

- 二、建设地点与主要建设内容：该项目位于舞钢市杨庄乡实验小学、八台镇成人学校、尚店镇回族小学、庙街乡初级中学院内。建设内容主要包括：

- 1、舞钢市杨庄乡实验小学教师周转宿舍：新建教师周转宿舍一栋，四层框架结构，共24套，每套约35平方米，共计约840平方米；

- 2、舞钢市八台镇成人学校教师周转宿舍：新建教师周转宿舍一栋，四层框架结构，共30套，每套约35平方米，共计约1075平方米；

- 3、舞钢市尚店镇回族小学教师周转宿舍：新建教师周转宿舍一栋，四层框架结构，共30套，每套约35平方米，共计约1075平方米；

- 4、舞钢市庙街乡初级中学教师周转宿舍：新建教师周转宿舍一栋，四层框架结构，共16套，每套约35平方米，共计约562平方米。

- 三、项目总投资与资金来源：该项目估算总投资683.8万元，资金来源为河南省农村中小学教师周转宿舍建设专项工程2018年省级资金。

- 四、建设工期：该项目计划2018年9月开工建设，2019年8月竣工，工期为12个月。

五、招标方案：招标初步方案为公开招标。（附招标方案批复意见）

六、根据舞钢市政府投资项目代建制管理办法，本项目实行代建制。

请抓紧时间办理有关手续，争取早日动工。

2018年8月6日

舞钢市发展和改革委员会办公室       2018年8月6日印发

附件：

舞钢市2018年农村中小学教师周转宿舍建设

项目招标方案批复意见

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 建安工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 勘察设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核部门意见： 2018年8月6日 |  |  |  |  |  |  |  |